alleata

Portal de Operaciones

Roadmap de Evolución Tecnológica

Marzo 2026 · v1.8.8 (desktop) · v2.6.1 (mobile)

## Resumen ejecutivo

El Portal de Operaciones de Alleata es un sistema web centralizado para la gestión de envíos, logística, SIMs y control operativo. Actualmente corre en GitHub Pages con Supabase como backend y Gemini AI para OCR de chips SIM.

Este documento describe el estado actual del sistema y el roadmap de evolución hacia una plataforma integrada con dominio propio, Salesforce y notificaciones automáticas.

## Estado actual del sistema

### Stack tecnológico

| Frontend | HTML/JS puro — GitHub Pages (sin framework) |
| --- | --- |
| Backend | Supabase (PostgreSQL + Auth + Edge Functions) |
| AI / OCR | Gemini 2.5 Flash — chips SIM y rótulos |
| Impresión | SATO CG408 — etiquetas 100×150mm portrait |
| URL actual | marcevsanti-ux.github.io/alleata-ops/ |
| URL mobile | marcevsanti-ux.github.io/alleata-ops/mobile.html |

### Módulos operativos

- Envíos — Import Excel SF, gestión de OTs, estados, rótulos SATO con QR

- SIMs — OCR con cámara live, lookup en base CLARO (6.878 chips)

- Ruta mobile — Marcelo escanea QR → confirma ruta → entrega/falla OTs

- Devoluciones — Registro y seguimiento

- Horas — Control semanal por integrante

- Ajustes — Gestión de usuarios, roles y base de SIMs

## Roadmap de evolución

| Fase | Objetivo | Acciones clave | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 Inmediata | Dominio propio y estabilidad | - Subdominio ops.alleata.com.ar - CNAME en DNS Alleata - Actualizar Site URL en Supabase | ⏳ PENDIENTE |
| Fase 2 Corto plazo | Integración Salesforce | - Connected App OAuth 2.0 - Sync estados OTs bidireccional - Edge Function middleware SF | 📋 PLANIFICADO |
| Fase 3 Medio plazo | Notificaciones WhatsApp | - WasenderAPI integration - OT Despachado → cliente - OT Entregado → vendedor SF | 📋 PLANIFICADO |
| Fase 4 Medio plazo | Tracking automático Correo | - MiCorreo API credentials - GET /shipping/tracking - Auto-update estados cada X hs | ⏸ EN ESPERA |
| Fase 5 Largo plazo | Dashboard ejecutivo | - OTs entregadas/tiempo/costo - Google Maps Distance Matrix - Mobile módulo Envíos completo | ⏸ EN ESPERA |

## Fase 1 — Migración a dominio propio

La migración a ops.alleata.com.ar es el primer paso para institucionalizar el portal. No requiere cambios en el código ni en la infraestructura — solo configuración de DNS y un archivo en el repositorio.

### Pasos requeridos

| # | Paso | Detalle | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Crear CNAME en DNS | ops.alleata.com.ar → marcevsanti-ux.github.io | Admin DNS Alleata |
| 2 | Archivo CNAME en repo | Crear archivo CNAME con contenido: ops.alleata.com.ar | Marcelos (dev) |
| 3 | Custom domain en GitHub | Settings → Pages → Custom domain → ops.alleata.com.ar | Marcelos (dev) |
| 4 | SSL automático | GitHub genera certificado HTTPS automáticamente (5-10 min) | GitHub (auto) |
| 5 | Actualizar Supabase | Auth → URL Config → Site URL: https://ops.alleata.com.ar | Marcelos (dev) |

Tiempo estimado: 15 minutos una vez que el CNAME está creado. Costo: $0.

## Fase 2 — Integración Salesforce

La integración con Salesforce permitirá sincronización bidireccional de estados de OTs: cuando Marcelo entrega en mobile, el estado se actualiza automáticamente en SF, y viceversa.

### Qué pedirle al admin de Salesforce

- Crear Connected App con OAuth 2.0 habilitado

- Consumer Key + Consumer Secret de la Connected App

- Usuario de integración con perfil que pueda leer/escribir WorkOrder

- Confirmar que el objeto WorkOrder tiene API access habilitado

- Endpoint de la org: https://alleata.my.salesforce.com

### Arquitectura propuesta

| Portal/Mobile | Edge Function (Supabase) | Salesforce API |
| --- | --- | --- |
| Cambia estado OT (Entregado/Fallido) | Recibe → autentica OAuth → llama SF REST API | PATCH /services/data/v58.0/sobjects/WorkOrder/{id} |

Las credenciales OAuth se guardan como secrets en Supabase — nunca expuestas en el frontend.

## Fase 3 — Notificaciones WhatsApp

Usando WasenderAPI se pueden enviar mensajes automáticos al cliente y al vendedor de SF cuando cambia el estado de una OT.

| Evento | Destinatario | Mensaje |
| --- | --- | --- |
| OT → Despachado | Cliente (celular de la cuenta) | "Tu pedido fue despachado. Tracking: XXXXXX" |
| OT → Entregado | Cliente + Vendedor SF | "Tu pedido fue entregado exitosamente" |
| OT → Fallido | Vendedor SF | "ALERTA: Entrega fallida en [dirección]. Motivo: [notas]" |

## Pendientes técnicos inmediatos

| Ítem | Prioridad | Estado |
| --- | --- | --- |
| Crear tabla audit_log en Supabase | Alta | ⏳ Pendiente |
| Edge function admin-update-user (cambio de password) | Alta | ⏳ Pendiente |
| Evidencia fotográfica al cerrar OT en mobile | Media | ⏳ Pendiente |
| Logo PNG con fondo transparente | Baja | ⏳ Pendiente |
| Configurar driver SATO para 100×150mm portrait | Media | ⏸ Requiere acceso servidor |

Alleata Ops Portal — Roadmap Tecnológico

Documento generado el 16 de marzo de 2026 · Versión portal v1.8.8